**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**НОВОАЛЕКСАНДРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**15.02.2024 № 19 х. Новоалександровка**

О подготовке к пропуску паводковых

вод 2024 года на территории

 Новоалександровского сельского поселения

Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994 № 68 – ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в целях беспрепятственного пропуска весеннего паводка, предотвращения случаев возникновения чрезвычайных ситуаций, недопущения подтоплений и затопления территории Новоалександровского сельского поселения, Администрация Новоалександровского сельского поселения,

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Назначить ответственным по подготовке к паводкоопасному периоду и пропуску паводковых вод на территории Новоалександровского сельского поселения заместителя главы Администрации Новоалександровского сельского поселения Штефан С.П.
2. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке к паводковому сезону и пропуску паводковых вод на территории Новоалександровского сельского поселения в 2024 году (Приложение).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Новоалександровского сельского поселения [www.novoalekcandrovskoe.ru](http://www.novoalekcandrovskoe.ru).

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Новоалександровского

 сельского поселения С.А. Комаров

Приложение к постановлению

 Администрации Новоалександровского

сельского поселения от 15.02.2024 № 19

План

мероприятий по подготовке к паводковому сезону и пропуску паводковых вод на территории Новоалександровского сельского поселения в 2023 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за выполнение |
| 1. | Сбор сведений о количестве населения, дворов, объектов экономики, автомобильных дорог, мостов, участков линий электропередач и связи, попадающих в зону возможного затопления в период весеннего половодья 2023 года | До 01.03.2024 года | Ведущий специалист Администрации Стороженко Л.М.Старший инспектор Администрации Зубов В.В. |
| 2. | Уточнение сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ в период весеннего половодья 2023 года в наиболее вероятных зонах подтопления  | До 12.03.2024 года | Старший инспектор Администрации Зубов В.В. |
| 3. | Осуществление постоянного мониторинга предпаводковой обстановки (длительность периода низких температур, температура воздушной среды, уровень воды в реках Кагальник, Азовка, толщина ледового покрова, глубина промерзания почвы, уровень снегозапасов, характер снеготаяния, количество выпавших осадков в виде дождя или снега) | До 01.03.2024 года | Старший инспектор Администрации Зубов В.В. |
| 4. | Обеспечить готовность к оповещению населения при возникновении опасности подтопления, организовать постоянное информирование населения о прохождении весеннего половодья и паводковых вод по территории Новоалександровского сельского поселения  | В течение паводкоопасного сезона | Заместитель главы администрации Штефан С.П.,Старший инспектор Администрации Зубов В.В. |
| 5. | Обеспечить готовность пунктов временного размещения к приему пострадавшего населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | До 12.03.2024 года | Заместитель главы администрации Штефан С.П.,Старший инспектор Администрации Зубов В.В. |
| 6. | Определить места выемки грунта, для отсыпки дамб  | До 18.03.2024 года | Ведущий специалист Администрации Стороженко Л.М.,Старший инспектор Администрации Зубов В.В. |

Глава Администрации

Новоалександровского

 сельского поселения С.А. Комаров